Registro Diario de Avances

**Fecha:** 01/09/2025

**Autor:**

**Danluis Enrique Romani Mora**

**Eduardo Chaparro Huaman**

**Fabrizcio Argandoña Montalvo**

**Versión:** 1.0

# 1. Introducción

En este documento se muestra el avance de tareas respectivas al Sprint 3 con lo que también se detallan las historias de usuarios pertenecientes y el esfuerzo realizado para completar cada una de ellas, con evidencias del código utilizado, burndown chart y el análisis respectivo al rendimiento del equipo.

# 2. Lineamientos de Diseño

Desarrollar una tercera versión funcional de la aplicación que permita a los usuarios:

* Inicio de sesión y acceso de los alumnos
* Mostrar mensajes en caso de error al momento de iniciar sesión.
* La posibilidad de recuperar la contraseña.
* La visualización del test de inteligencias múl tiples.

# 3. Historias de Usuario y Tareas

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1.4 | Acceso de alumnos al sistema | 10 | 1/10/2025 | 3/10/2025 |
| HU-1.5 | Mensaje de error por credenciales incorrectas | 4 | 1/10/2025 | 7/10/2025 |
| HU-1.6 | Recuperación de contraseña para alumnos | 8 | 1/10/2025 | 4/10/2025 |
| HU-1.12 | Confirmación visual de cierre de sesión | 3 | 3/10/2025 | 6/10/2025 |
| HU-2.1 | Visualización del test en la práctica | 14 | 3/10/2025 | 7/10/2025 |

# 4. Evidencias de Código

## 4.1 Historia de Usuario 1.4: Acceso de alumnos al sistema

Archivo Frontend : Login.component.html

<body>

<div class="overlay"></div>

<header>

<h1>INICIO DE SESIÓN</h1>

<h2>Ingrese sus datos</h2>

<div class="logoCole"></div>

</header>

<div class="login-container" [ngClass]="{'fade-mode': animar}">

<div style="display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px;">

<button class="crear-button"

[ngClass]="{'active': tipoLogin === 'docente'}"

(click)="setLogin('docente')">Docentes</button>

<button class="crear-button"

[ngClass]="{'active': tipoLogin === 'alumno'}"

(click)="setLogin('alumno')">Alumnos</button>

<button class="crear-button"

[ngClass]="{'active': tipoLogin === 'admin'}"

(click)="setLogin('admin')">Administrador</button>

</div>

<input type="text" class="input-field" placeholder="Usuario" [(ngModel)]="usuario">

<input type="password" class="input-field" placeholder="Contraseña" [(ngModel)]="contrasena">

<button class="login-button" (click)="login()">Ingresar</button>

<p class="recuperar-texto" (click)="recuperar()">¿Olvidaste tu contraseña?</p>

</div>

</body>

Archivo Frontend : Login.component.ts

import { Component } from '@angular/core';

import { Router } from '@angular/router';

import { CommonModule } from '@angular/common';

import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';

import { FormsModule } from '@angular/forms';

import { DocentesService } from '../services/docentes.service';

import Swal from 'sweetalert2';

@Component({

selector: 'app-login',

standalone: true,

imports: [CommonModule, HttpClientModule, FormsModule],

templateUrl: './login.component.html',

styleUrl: './login.component.css'

})

export class LoginComponent {

usuario: string = '';

contrasena: string = '';

tipoLogin: string = 'docente'; *// por defecto*

animar: boolean = false;

exito: boolean = false;

constructor(*private* router: Router, *private* docentesService: DocentesService) {}

setLogin(tipo: string) {

this.animar = true; *// activa animación*

setTimeout(() => {

this.tipoLogin = tipo;

this.animar = false; *// termina animación*

}, 300);

}

login() {

if (this.tipoLogin === 'docente') {

*// lógica para docentes*

if (this.usuario =='docente1' && this.contrasena == '1234') {

this.exito = true;

this.router.navigate(['inicio-docentes']);

}

} else if (this.tipoLogin === 'alumno') {

*// lógica para alumnos*

if (this.usuario =='alumno1' && this.contrasena == '1234') {

this.exito = true;

this.router.navigate(['inicio-alumnos']);

}

} else if (this.tipoLogin === 'admin') {

*// lógica para administrador*

if (this.usuario =='admin1' && this.contrasena == '1234') {

this.exito = true;

this.router.navigate(['inicio']);

}

}

if(this.exito==true)

{

Swal.fire({

title: 'Ingreso exitoso',

text: `Ingreso como ${this.tipoLogin}`,

icon: 'success',

confirmButtonText: 'Aceptar',

});

}

else

{

Swal.fire({

title: 'Error',

html: 'Usuario o contraseña incorrectos.<br>Estas intentando ingresar como <b>' + this.tipoLogin + '</b>' + '<br>Si no es correcto cambie de modo de ingreso.',

icon: 'error',

confirmButtonText: 'Aceptar',

});

}

}

recuperar() {

this.router.navigate(['/recuperar-contrasena']);

}

}

Backend donde se recibe las credenciales del alumno, verifica el rate limit y debería autenticar al usuario

@PostMapping("/login")

public ResponseEntity<Map<String, Object>> login(@Valid @RequestBody LoginRequest loginRequest, HttpServletRequest request) {

String clientIP = getClientIP(request);

Map<String, Object> response = new HashMap<>();

*// Rate limiting*

if (!rateLimitService.isLoginAllowed(clientIP) || !rateLimitService.isLoginAllowedByUser(loginRequest.getUsuario())) {

response.put("exito", false);

response.put("mensaje", "Demasiados intentos de login. Intente más tarde.");

auditoriaService.registrarAccion("LOGIN\_BLOQUEADO", "USUARIO", null, "Rate limit excedido", clientIP, loginRequest.getUsuario());

return ResponseEntity.status(429).body(response);

}

try {

response.put("exito", false);

response.put("mensaje", "Funcionalidad de autenticación no implementada.");

return ResponseEntity.status(501).body(response);

} catch (Exception e) {

auditoriaService.registrarLogin(loginRequest.getUsuario(), clientIP, false);

response.put("exito", false);

response.put("mensaje", "Error interno del servidor: " + e.getMessage());

return ResponseEntity.status(500).body(response);

}

}

## 4.2 Historia de Usuario 1.5: Mensaje de error por credenciales incorrectas

Archivo Frontend : Login.component.ts

if(this.exito==true)

{

Swal.fire({

title: 'Ingreso exitoso',

text: `Ingreso como ${this.tipoLogin}`,

icon: 'success',

confirmButtonText: 'Aceptar',

});

}

else

{

Swal.fire({

title: 'Error',

html: 'Usuario o contraseña incorrectos.<br>Estas intentando ingresar como <b>' + this.tipoLogin + '</b>' + '<br>Si no es correcto cambie de modo de ingreso.',

icon: 'error',

confirmButtonText: 'Aceptar',

});

}

## 4.3 Historia de Usuario 1.6: Recuperación de contraseña para alumnos

Archivo Frontend : recuperar-contrasena.component.html

<div class="overlay"></div>

<div class="panel-container">

<div class="panel-header">

<h2>Recuperar Contraseña</h2>

<button class="actividad-button cancelar" (click)="regresar()">Cancelar</button>

</div>

<form (ngSubmit)="confirmar()" #formContrasena="ngForm" class="formulario">

*<!-- Nueva contraseña -->*

<div class="form-group">

<label for="nueva">Nueva Contraseña</label>

<input type="password" id="nueva" name="nueva" [(ngModel)]="nuevaContrasena"

required minlength="6" pattern="^(?=.\*[0-9]).{6,}$" #nuevaCtrl="ngModel" />

<div class="error" \*ngIf="nuevaCtrl.invalid && (nuevaCtrl.dirty || nuevaCtrl.touched)">

<span \*ngIf="nuevaCtrl.errors?.['required']">La contraseña es obligatoria.</span>

<span \*ngIf="nuevaCtrl.errors?.['minlength']">Debe tener al menos 6 caracteres.</span>

<span \*ngIf="nuevaCtrl.errors?.['pattern']">Debe incluir al menos un número.</span>

</div>

</div>

*<!-- Confirmar contraseña -->*

<div class="form-group">

<label for="confirmar">Confirmar Contraseña</label>

<input type="password" id="confirmar" name="confirmar" [(ngModel)]="confirmarContrasena"

required #confirmarCtrl="ngModel" />

<div class="error" \*ngIf="confirmarCtrl.invalid && (confirmarCtrl.dirty || confirmarCtrl.touched)">

<span \*ngIf="confirmarCtrl.errors?.['required']">Debe confirmar la contraseña.</span>

</div>

<div class="error" \*ngIf="confirmarContrasena && confirmarContrasena !== nuevaContrasena">

Las contraseñas no coinciden.

</div>

</div>

*<!-- Botón -->*

<button class="actividad-button" type="submit"

[disabled]="formContrasena.invalid || nuevaContrasena !== confirmarContrasena">

Confirmar

</button>

</form>

</div>

Archivo Frontend : recuperar-contrasena.component.ts

import { Component } from '@angular/core';

import { Router } from '@angular/router';

import { FormsModule } from '@angular/forms';

import { CommonModule } from '@angular/common';

import Swal from 'sweetalert2';

@Component({

selector: 'app-recuperar-contrasena',

templateUrl: './recuperar-contrasena.component.html',

styleUrls: ['./recuperar-contrasena.component.css'],

standalone: true,

imports: [FormsModule,CommonModule]

})

export class RecuperarContrasenaComponent {

nuevaContrasena: string = '';

confirmarContrasena: string = '';

constructor(*private* router: Router) { }

regresar() {

this.router.navigate(['/login']);

}

confirmar() {

*// Validar campos vacíos*

if (!this.nuevaContrasena || !this.confirmarContrasena) {

Swal.fire({

icon: 'error',

title: 'Campos vacíos',

text: 'Debe completar ambos campos.'

});

*return*;

}

*// Validar longitud mínima*

if (this.nuevaContrasena.length < 6) {

Swal.fire({

icon: 'error',

title: 'Contraseña inválida',

text: 'La contraseña debe tener al menos 6 caracteres.'

});

*return*;

}

*// Validar que tenga al menos un número*

*const* regexNumero = /\d/;

if (!regexNumero.test(this.nuevaContrasena)) {

Swal.fire({

icon: 'error',

title: 'Contraseña insegura',

text: 'La contraseña debe contener al menos un número.'

});

*return*;

}

*// Validar que coincidan*

if (this.nuevaContrasena !== this.confirmarContrasena) {

Swal.fire({

icon: 'error',

title: 'Error',

text: 'Las contraseñas no coinciden.'

});

*return*;

}

*// Si todo es válido*

Swal.fire({

icon: 'success',

title: 'Éxito',

text: 'Contraseña cambiada con éxito.'

}).then(() => {

this.router.navigate(['/login']);

});

}

}

## 4.4 Historia de Usuario 1.12: Confirmación visual de cierre de sesión

Archivo Frontend : inicio.component.ts

logout() {

this.router.navigate(['login']);

Swal.fire({

title: 'Sesión cerrada',

text: 'Ahora no tienes acceso a la aplicación',

icon: 'success',

confirmButtonText: 'Aceptar',

});

}

Archivo Frontend : inicio.component.css

*/\* Contenedor principal \*/*

.overlay {

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

width: 100%;

height: 100%;

background: rgba(47, 116, 87, 0.6);

z-index: -1;

}

.panel-container {

max-width: 90%;

margin: 30px auto;

padding: 20px;

background: rgba(255, 255, 255, 0.95);

border-radius: 15px;

box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);

font-family: 'Segoe UI', sans-serif;

text-align: center;

}

*/\* Título \*/*

.panel-container h2 {

margin-bottom: 20px;

color: #2f7457;

}

*/\* Contenedor de scrolls \*/*

.scrolls-container {

display: flex;

justify-content: space-between;

gap: 20px;

}

*/\* Cada lista con scroll \*/*

.scroll-box {

flex: 1;

max-height: 300px;

overflow-y: auto;

padding: 15px;

background: #fff;

border-radius: 12px;

box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);

transition: transform 0.2s ease;

}

.scroll-box:hover {

transform: scale(1.02);

}

*/\* Encabezados \*/*

.scroll-box h3 {

margin-bottom: 10px;

color: #377937;

}

*/\* Botones de cada elemento \*/*

.item-button {

width: 100%;

background: #338c92;

color: white;

padding: 10px;

border: none;

border-radius: 8px;

margin-bottom: 8px;

font-size: 0.95em;

cursor: pointer;

transition: transform 0.2s ease, background 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;

}

.item-button:hover {

background: #2e6883;

transform: scale(1.03);

box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.logout-button {

margin-top: 3%;

background: #e74c3c;

color: white;

padding: 10px;

border: none;

border-radius: 8px;

margin-bottom: 8px;

font-size: 0.95em;

cursor: pointer;

transition: transform 0.2s ease, background 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;

}

.logout-button:hover {

background: #c0392b;

transform: scale(1.03);

box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

.panel-header {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

}

.panel-header h2 {

margin: 0;

text-align: center;

}

.panel-header .actividad-button {

align-self: flex-end;

margin-top: 10px;

}

.actividad-button {

margin-top: 3%;

background: #e74c3c;

color: white;

padding: 10px;

border: none;

border-radius: 8px;

margin-bottom: 8px;

font-size: 0.95em;

cursor: pointer;

transition: transform 0.2s ease, background 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;

}

.actividad-button:hover {

background: #c0392b;

transform: scale(1.03);

box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

Archivo Frontend : inicio.component.hmtl

<body>

<div class="overlay"></div>

<div class="panel-container">

<div class="panel-header">

<h2>Panel de Gestión</h2>

<button class="actividad-button" (click)="actividad()">Visualizar Actividad</button>

</div>

<div class="scrolls-container">

*<!-- Alumnos -->*

<div class="scroll-box">

<h3>Alumnos</h3>

<div \*ngFor="let alumno of alumnos" (click)="recuperarContrasena()">

<button class="item-button">{{ alumno }}</button>

</div>

</div>

*<!-- Docentes -->*

<div class="scroll-box">

<h3>Docentes</h3>

<div \*ngFor="let docente of docentes" (click)="recuperarContrasena()">

<button class="item-button">{{ docente }} </button>

</div>

</div>

*<!-- Pruebas -->*

<div class="scroll-box">

<h3>Pruebas</h3>

<div \*ngFor="let prueba of pruebas">

<button class="item-button">{{ prueba }}</button>

</div>

</div>

</div>

<button class="logout-button" (click)="logout()">Cerrar Sesión</button>

</div>

</body>

## 4.5 Historia de Usuario 2.1: Visualización del test en la práctica

Archivo Frontend : test-gardner.component.html

<body>

<div class="overlay"></div>

<div class="panel-container">

<h2>Test de Gardner</h2>

<div class="test-layout">

*<!-- Panel izquierdo: preguntas -->*

<div class="preguntas-section">

<form (ngSubmit)="onSubmit()">

<div \*ngFor="let pregunta of preguntasPaginadas" class="pregunta-card">

<p>{{pregunta.id}}. {{pregunta.texto}}</p>

<div class="opciones">

<label \*ngFor="let opcion of [1,2,3,4,5,6]" [class.selected]="pregunta.respuesta === opcion">

<input

type="radio"

[name]="'pregunta-' + pregunta.id"

[value]="opcion"

[(ngModel)]="pregunta.respuesta"

required

/>

{{ opcion }}

</label>

</div>

</div>

*<!-- Usa el template -->*

<ng-container \*ngTemplateOutlet="navegacion"></ng-container>

<button type="submit" class="item-button">Enviar Test</button>

</form>

</div>

*<!-- Panel derecho: índice -->*

<div class="indice-section">

<h3>Preguntas</h3>

<div class="indice-lista">

<button

\*ngFor="let pregunta of preguntas"

class="indice-item"

[class.respondida]="pregunta.respuesta !== null"

[class.activa]="pregunta.id >= inicioIndice && pregunta.id < inicioIndice + preguntasPorPagina"

(click)="irAPagina(pregunta.id)">

{{ pregunta.id }}

</button>

</div>

*<!-- Usa el mismo template -->*

<ng-container \*ngTemplateOutlet="navegacion"></ng-container>

</div>

</div>

</div>

*<!-- Template reutilizable -->*

<ng-template #navegacion>

<div class="navegacion">

<div class="nav-izquierda">

<button

type="button"

class="nav-button"

[class.oculto]="paginaActual <= 1"

(click)="anteriorPagina()"

>

Anterior

</button>

</div>

<div class="nav-derecha">

<button

type="button"

class="nav-button"

[class.oculto]="paginaActual >= totalPaginas"

(click)="siguientePagina()"

>

Siguiente

</button>

</div>

</div>

</ng-template>

</body>

Archivo Frontend : test-gardner.component.ts

import { Component } from '@angular/core';

import { Router } from '@angular/router';

import { CommonModule } from '@angular/common';

import { FormsModule } from '@angular/forms';

import Swal from 'sweetalert2';

@Component({

selector: 'app-test-gardner',

standalone: true,

imports: [CommonModule, FormsModule],

templateUrl: './test-gardner.component.html',

styleUrls: ['./test-gardner.component.css']

})

export class TestGardnerComponent {

preguntasPorPagina = 5;

paginaActual = 1;

preguntas = [

{ id: 1, texto: 'Me gusta resolver problemas matemáticos o lógicos.', respuesta: null },

{ id: 2, texto: 'Disfruto participar en actividades musicales.', respuesta: null },

{ id: 3, texto: 'Prefiero aprender a través de imágenes, diagramas o mapas mentales.', respuesta: null },

{ id: 4, texto: 'Puedo expresar mis ideas fácilmente con palabras.', respuesta: null },

{ id: 5, texto: 'Me resulta fácil trabajar en grupo.', respuesta: null },

{ id: 6, texto: 'Me gusta observar la naturaleza y aprender de ella.', respuesta: null },

{ id: 7, texto: 'Soy consciente de mis emociones y cómo influyen en mí.', respuesta: null },

{ id: 8, texto: 'Me gusta moverme y aprender haciendo actividades físicas.', respuesta: null },

{ id: 9, texto: 'Disfruto resolver acertijos y desafíos.', respuesta: null },

{ id: 10, texto: 'Me inspiro al escuchar música.', respuesta: null },

{ id: 11, texto: 'Me gusta leer libros.', respuesta: null },

{ id: 12, texto: 'Me gusta jugar videojuegos.', respuesta: null },

{ id: 13, texto: 'Me gusta jugar a los juegos de mesa.', respuesta: null },

{ id: 14, texto: 'Me gusta jugar a los juegos de mesa.', respuesta: null },

{ id: 15, texto: 'Me gusta jugar a los juegos de mesa.', respuesta: null },

{ id: 16, texto: 'Me gusta jugar a los juegos de mesa.', respuesta: null },

{ id: 17, texto: 'Me gusta jugar a los juegos de mesa.', respuesta: null },

{ id: 18, texto: 'Me gusta jugar a los juegos de mesa.', respuesta: null },

{ id: 19, texto: 'Me gusta jugar a los juegos de mesa.', respuesta: null },

{ id: 20, texto: 'Me gusta jugar a los juegos de mesa.', respuesta: null },

{ id: 21, texto: 'Me gusta jugar a los juegos de mesa.', respuesta: null },

];

constructor(*private* router: Router) {}

get totalPaginas() {

*return* Math.ceil(this.preguntas.length / this.preguntasPorPagina);

}

get inicioIndice() {

*return* (this.paginaActual - 1) \* this.preguntasPorPagina + 1;

}

get preguntasPaginadas() {

*const* inicio = (this.paginaActual - 1) \* this.preguntasPorPagina;

*return* this.preguntas.slice(inicio, inicio + this.preguntasPorPagina);

}

siguientePagina() {

if (this.paginaActual < this.totalPaginas) this.paginaActual++;

}

anteriorPagina() {

if (this.paginaActual > 1) this.paginaActual--;

}

irAPagina(id: number) {

this.paginaActual = Math.ceil(id / this.preguntasPorPagina);

}

onSubmit() {

*const* incompletas = this.preguntas.filter(p => p.respuesta === null);

if (incompletas.length > 0) {

Swal.fire({

icon: 'warning',

title: 'Faltan respuestas',

text: 'Por favor responde todas las preguntas antes de enviar.',

});

*return*;

}

console.log('Respuestas del test:', this.preguntas);

Swal.fire({

icon: 'success',

title: 'Respuestas guardadas',

text: 'El resultado se está calculando...',

timer: 2500,

showConfirmButton: false

}).then(() => {

this.router.navigate(['/inicio-alumnos']);


});

}

}

# 5. Burndown Chart

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 04/10/2025 | 06/10/2025 | 07/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dia1** | **Dia2** | **Dia3** | **Dia4** | **Dia5** | **Dia6** |
| HU-1.4 | Acceso de alumnos al sistema | 10 | 5 | 4 | 1 |  |  |  |
| HU-1.5 | Mensaje de error por credenciales incorrectas | 4 | 2 | 0 | 1 |  |  | 1 |
| HU-1.6 | Recuperación de contraseña para alumnos | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |
| HU-1.12 | Confirmación visual de cierre de sesión | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| HU-2.1 | Visualización del test en la práctica | 14 |  |  | 1 | 3 | 8 | 2 |
| Tiempo de trabajo | | 39 | 31 | 23 | 17 | 12 | 3 | 0 |



# 6. Análisis del Sprint

* Claramente en este sprint tuvimos una ventaja incluso teniendo mas horas estimadas siendo un total de 39 ya que la mayor parte del trabajo estaba previsto en anteriores sprints siendo que el estimado estaba por encima del tiempo real.
* Por otro lado se cumplió con las tareas asignadas y se avanzaron algunas de las tareas que están fuera del sprint debido a su correlación con las tareas que se están realizando.
* Sin duda el avance más relevante está en la primera parte de la visualización del test.

# 7. Conclusiones

En conclusión se finalizaron satisfactoriamente las tareas asignadas, siendo que pudimos apresurar varias de estas debido a su relación con el trabajo anteriormente ya realizado.

Por otro lado el equipo de trabajo fue más rápido de lo previsto a algunas tareas e inclusive se pudo ver la posibilidad de adelantar tareas del siguiente sprint