# Registro Diario de Avances

Fecha: 01/09/2025

Autor:

Danluis Enrique Romani Mora

Eduardo Chaparro Huaman

Fabrizcio Argandoña Montalvo

Versión: 1.0

# 1. Introducción

En este documento se muestra el avance de tareas respectivas al Sprint 6 con lo que también se detallan las historias de usuarios pertenecientes y el esfuerzo realizado para completar cada una de ellas, con evidencias del código utilizado, burndown chart y el análisis respectivo al rendimiento del equipo.

# 2. Lineamientos de Diseño

Desarrollar la última versión funcional del proyecto, con todas las especificaciones y requerimientos mencionados.

# 3. Historias de Usuario y Tareas

| Backlog ID | Historia de Usuario | T E | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Diseñar visualización clara (líneas de tiempo, barras de avance). | 4 |  |  |
| 4.3.2 | Backend: devuelve los datos históricos del alumno. | 3 | x |  |
| 4.4.1 | Implementar gráficos que representen inteligencias múltiples. | 3 | - |  |
| 4.4.2 | Asegurar actualización automática al registrar nuevas pruebas. | 2 | x |  |
| 4.5.1 | Diseñar indicadores visuales (barras, medidores, iconos de estado). | 1 | -- |  |
| 4.5.2 | Implementar lógica para actualizar indicadores tras nuevas pruebas. | 2 | x |  |
| 4.7.1 | Validar fluidez en la interacción (sin retrasos o fallos). | 2 |  |  |
| 3.4.1 | Mostrar mensaje de error claro en frontend (“Intente nuevamente”). | 2 |  |  |
| 3.4.2 | Implementar timeout de 90 segundos. | 2 | x |  |
| 3.5.2 | Configurar backend para manejar concurrencia | 3 | x |  |
| 3.6.1 | Integrar datos del perfil del alumno (test, historial académico). | 3 | x |  |
| 3.6.2 | Validar seguridad (solo dueño del perfil accede a sus datos). | 2 | x |  |
| 3.8.1 | Mostrar botón de “Reintentar” al fallar una consulta. | 2 | x |  |
| 3.8.2 | Mantener el mensaje original en la conversación. | 3 | x |  |
| 3.9.1 | Crear logs detallados (fecha, hora, usuario, tipo de error). | 4 | x |  |
| 5.1.1 | Diseñar interfaz de listado (tabla con columnas: nombre, código, curso) | 4 | - |  |
| 5.1.2 | Backend: crear endpoint para obtener alumnos filtrados por docente y curso. | 5 | x |  |
| 5.2.1 | Backend: endpoint para obtener listado global de alumnos. | 1 | x |  |
| 5.2.2 | Diseñar interfaz de listado global con filtros. | 2 | - - - |  |
| 5.2.3 | Implementar control de acceso (solo admin). | 2 | x |  |
| 5.4.1 | Diseñar formulario de edición (cargar datos actuales). | 3 | x |  |
| 5.4.2 | Backend: endpoint para actualización de registros. | 3 | x |  |
| 5.4.3 | Registrar fecha de última actualización en la BD. | 2 | x |  |
| 5.5.1 | Implementar campo de búsqueda con coincidencias parciales | 2 | x |  |
| 5.5.2 | Mostrar resultados en tabla dinámica. | 2 |  |  |
| 5.6.1 | Backend: implementar búsqueda exacta por código único. | 2 | x |  |
| 5.6.2 | Validar códigos válidos e inválidos. | 1 | x |  |
| 5.6.3 | Mostrar un mensaje claro si no hay coincidencias. | 1 | x |  |
| 5.7.1 | Implementar botón de eliminación en listado. | 3 |  |  |
| 5.7.2 | Mostrar ventana modal de confirmación antes de borrar. | 1 |  |  |
| 5.7.3 | Backend: endpoint para eliminar registros tras confirmación. | 2 | x |  |
| 5.8,1 | Backend: eliminar registro de forma irreversible en BD. | 2 | x |  |
| 5.8,2 | Implementar log de auditoría para registrar acción (admin, fecha, hora) | 3 | x |  |
| 5.8,3 | Validar que no exista recuperación desde la interfaz. | 2 | x |  |
| 6.2.1 | Recomendación de la IA en base a su tipo de inteligencia en base a un prompt. | 4 | x | —----- |
| 6.2.2 | Recomendación en base a inteligencias predominantes | 5 | x |  |
| 6.3.2 | Frontend: mostrar recomendaciones de la IA. | 2 |  |  |
| 6.4.2 | Frontend: diseñar vista de conversaciones de la IA para alumnos. | 1 |  |  |
| 6.4.3 | Guardar fechas de conversaciones | 2 | x |  |
| 6.4.1 | Backend: Guardar conversaciones de la IA en la BD | 1 | x |  |
| 6.4.2 | Frontend: diseñar vista de historial de recomendaciones para alumnos. | 3 |  |  |
| 6.5,2 | Frontend: crear interfaz con lista de alumnos asignados + recomendaciones organizadas por fecha. | 5 |  |  |

# 4. Evidencias de Código

4.1 Historia de Usuario 4.3.1: Diseñar visualización clara (líneas de tiempo, barras de avance).

Archivo

4.2 Historia de Usuario 4.3.2: Backend: devuelve los datos históricos del alumno.

Archivo

4.3 Historia de Usuario 4.4.1: Implementar gráficos que representen inteligencias múltiples.

Archivo

4.4 Historia de Usuario 4.4.2: Asegurar actualización automática al registrar nuevas pruebas.

Archivo

4.5 Historia de Usuario 4.5.1: Diseñar indicadores visuales (barras, medidores, iconos de estado).

Archivo

4.6 Historia de Usuario 4.5.2: Implementar lógica para actualizar indicadores tras nuevas pruebas.

Archivo

4.7 Historia de Usuario 4.7.1: Validar fluidez en la interacción (sin retrasos o fallos).

Archivo

4.8 Historia de Usuario 3.4.1: Mostrar mensaje de error claro en frontend (“Intente nuevamente”).

Archivo

4.9 Historia de Usuario 3.4.2: Implementar timeout de 90 segundos.

Archivo

4.10 Historia de Usuario 3.5.2: Configurar backend para manejar concurrencia

Archivo

4.11 Historia de Usuario 3.6.1: Integrar datos del perfil del alumno (test, historial académico).

Archivo

4.12 Historia de Usuario 3.6.2: Validar seguridad (solo dueño del perfil accede a sus datos).

Archivo

4.13 Historia de Usuario 3.8.1: Mostrar botón de “Reintentar” al fallar una consulta.

Archivo

4.14 Historia de Usuario 3.8.2: Mantener el mensaje original en la conversación.

Archivo

4.15 Historia de Usuario 3.9.1: Crear logs detallados (fecha, hora, usuario, tipo de error).

Archivo

4.16 Historia de Usuario 5.1.1: Diseñar interfaz de listado (tabla con columnas: nombre, código, curso)

Archivo

4.17 Historia de Usuario 5.1.2: Backend: crear endpoint para obtener alumnos filtrados por docente y curso.

Archivo

4.18 Historia de Usuario 5.2.1: Backend: endpoint para obtener listado global de alumnos.

Archivo

4.19 Historia de Usuario 5.2.2: Diseñar interfaz de listado global con filtros.

Archivo

4.20 Historia de Usuario 5.2.3: Implementar control de acceso (solo admin).

Archivo

4.21 Historia de Usuario 5.4.1: Diseñar formulario de edición (cargar datos actuales).

Archivo

4.22 Historia de Usuario 5.4.2: Backend: endpoint para actualización de registros.

Archivo

4.23 Historia de Usuario 5.4.3: Registrar fecha de última actualización en la BD.

Archivo

4.24 Historia de Usuario 5.5.1: Implementar campo de búsqueda con coincidencias parciales.

Archivo

4.25 Historia de Usuario 5.5.2: Mostrar resultados en tabla dinámica.

Archivo

4.26 Historia de Usuario 5.6.1: Backend: implementar búsqueda exacta por código único.

Archivo

4.27 Historia de Usuario 5.6.2: Validar códigos válidos e inválidos.

Archivo

4.28 Historia de Usuario 5.6.3: Mostrar un mensaje claro si no hay coincidencias.

Archivo

4.29 Historia de Usuario 5.7.1: Implementar botón de eliminación en listado.

Archivo

4.30 Historia de Usuario 5.7.2: Mostrar ventana modal de confirmación antes de borrar.

Archivo

4.31 Historia de Usuario 5.7.3: Backend: endpoint para eliminar registros tras confirmación.

Archivo

4.32 Historia de Usuario 5.8.1: Backend: eliminar registro de forma irreversible en BD.

Archivo

4.33 Historia de Usuario 5.8.2: Implementar log de auditoría para registrar acción (admin, fecha, hora)

Archivo

4.34 Historia de Usuario 5.8.3: Validar que no exista recuperación desde la interfaz.

Archivo

4.35 Historia de Usuario 6.2.1: Recomendación de la IA en base a su tipo de inteligencia en base a un prompt.

Archivo

4.36 Historia de Usuario 6.2.2: Recomendación en base a inteligencias predominantes

Archivo

4.37 Historia de Usuario 6.3.2: Frontend: mostrar recomendaciones de la IA.

Archivo

4.38 Historia de Usuario 6.4.2: Frontend: diseñar vista de conversaciones de la IA para alumnos.

Archivo

4.39 Historia de Usuario 6.4.3: Guardar fechas de conversaciones

Archivo

4.40 Historia de Usuario 6.4.1: Backend: Guardar conversaciones de la IA en la BD

Archivo

4.41 Historia de Usuario 6.4.2: Frontend: diseñar vista de historial de recomendaciones para alumnos.

Archivo

4.42 Historia de Usuario 6.5.2: Frontend: crear interfaz con lista de alumnos asignados + recomendaciones organizadas por fecha.

Archivo

# 5. Burndown Chart

| Backlog ID | Historia de Usuario | TE | 05/10/25 | 06/11/25 | 07/11/25 | 08/11/25 | 09/11/25 | 10/11/25 | 11/11/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dia1 | Dia2 | Dia3 | Dia4 | Dia5 | Dia6 | Dia7 |
| 4.3.1 | Diseñar visualización clara (líneas de tiempo, barras de avance). | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Backend: devuelve los datos históricos del alumno. | 3 |  |  |  |  | 3 |  | x |
| 4.4.1 | Implementar gráficos que representen inteligencias múltiples. | 3 | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 4.4.2 | Asegurar actualización automática al registrar nuevas pruebas. | 2 |  |  |  |  |  | 2 | x |
| 4.5.1 | Diseñar indicadores visuales (barras, medidores, iconos de estado). | 1 |  |  |  |  |  | 1 | -- |
| 4.5.2 | Implementar lógica para actualizar indicadores tras nuevas pruebas. | 2 | 3 |  |  |  |  |  | x |
| 4.7.1 | Validar fluidez en la interacción (sin retrasos o fallos). | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Mostrar mensaje de error claro en frontend (“Intente nuevamente”). | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Implementar timeout de 90 segundos. | 2 | 2 |  |  |  |  |  | x |
| 3.5.2 | Configurar backend para manejar concurrencia | 3 | 3 |  |  |  |  |  | x |
| 3.6.1 | Integrar datos del perfil del alumno (test, historial académico). | 3 |  |  |  |  |  | 3 | x |
| 3.6.2 | Validar seguridad (solo dueño del perfil accede a sus datos). | 2 |  |  |  |  |  | 2 | x |
| 3.8.1 | Mostrar botón de “Reintentar” al fallar una consulta. | 2 | 2 |  |  |  |  |  | x |
| 3.8.2 | Mantener el mensaje original en la conversación. | 3 | 3 |  |  |  |  |  | x |
| 3.9.1 | Crear logs detallados (fecha, hora, usuario, tipo de error). | 4 |  |  |  |  |  | 4 | x |
| 5.1.1 | Diseñar interfaz de listado (tabla con columnas: nombre, código, curso) | 4 |  |  |  |  |  | 4 | - |
| 5.1.2 | Backend: crear endpoint para obtener alumnos filtrados por docente y curso. | 5 |  |  |  |  |  | 5 | x |
| 5.2.1 | Backend: endpoint para obtener listado global de alumnos. | 1 | 1 |  |  |  |  |  | x |
| 5.2.2 | Diseñar interfaz de listado global con filtros. | 2 |  |  |  |  |  | 2 | - - - |
| 5.2.3 | Implementar control de acceso (solo admin). | 2 |  |  |  |  |  | 2 | x |
| 5.4.1 | Diseñar formulario de edición (cargar datos actuales). | 3 |  |  |  |  |  | 3 | x |
| 5.4.2 | Backend: endpoint para actualización de registros. | 3 | 3 |  |  |  |  |  | x |
| 5.4.3 | Registrar fecha de última actualización en la BD. | 2 | 2 |  |  |  |  |  | x |
| 5.5.1 | Implementar campo de búsqueda con coincidencias parciales | 2 | 2 |  |  |  |  |  | x |
| 5.5.2 | Mostrar resultados en tabla dinámica. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Backend: implementar búsqueda exacta por código único. | 2 | 2 |  |  |  |  |  | x |
| 5.6.2 | Validar códigos válidos e inválidos. | 1 | 1 |  |  |  |  |  | x |
| 5.6.3 | Mostrar un mensaje claro si no hay coincidencias. | 1 | 1 |  |  |  |  |  | x |
| 5.7.1 | Implementar botón de eliminación en listado. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2 | Mostrar ventana modal de confirmación antes de borrar. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.3 | Backend: endpoint para eliminar registros tras confirmación. | 2 | 2 |  |  |  |  |  | x |
| 5.8,1 | Backend: eliminar registro de forma irreversible en BD. | 2 | 2 |  |  |  |  |  | x |
| 5.8,2 | Implementar log de auditoría para registrar acción (admin, fecha, hora) | 3 | 3 |  |  |  |  |  | x |
| 5.8,3 | Validar que no exista recuperación desde la interfaz. | 2 | 2 |  |  |  |  |  | x |
| 6.2.1 | Recomendación de la IA en base a su tipo de inteligencia en base a un prompt. | 4 | 4 |  |  |  |  |  | x |
| 6.2.2 | Recomendación en base a inteligencias predominantes | 5 | 5 |  |  |  |  |  | x |
| 6.3.2 | Frontend: mostrar recomendaciones de la IA. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | Frontend: diseñar vista de conversaciones de la IA para alumnos. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | Guardar fechas de conversaciones | 2 |  | 2 |  |  |  |  | x |
| 6.4.1 | Backend: Guardar conversaciones de la IA en la BD | 1 | 1 |  |  |  |  |  | x |
| 6.4.2 | Frontend: diseñar vista de historial de recomendaciones para alumnos. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5,2 | Frontend: crear interfaz con lista de alumnos asignados + recomendaciones organizadas por fecha. | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de trabajo |  | 104 | 34 | 32 | 32 | 32 | 28 | 0 | 0 |

# 6. Análisis del Sprint

- En este último sprint el equipo cerró todas las tareas pendientes siendo que por ello se pueden dar por concluidas.

- El avance fue totalmente ligero ya que se tenía un previo avance respecto a los tareas que había que realizar siendo que la lógica del negocio se acabó antes que el frontend.

- El desempeño del equipo fue total siendo que aunque los integrantes hayan estado ocupados con tareas externas al desarrollo se pudo concluir satisfactoriamente con el mismo.

- El final del sprint fue 1 día antes de que concluya el tiempo límite, siendo que terminamos con tiempo a favor.

# 7. Conclusiones

En conclusión se finalizaron satisfactoriamente debido al desarrollo previo que tuvimos de las tareas, con un avance acelerado con el cual el backend de la aplicación se termino con bastante tiempo de sobra.

Tambien destacar que el equipo de desarrollo estuvo comprometido con el avance de las tareas pendientes, y se desenvolvió eficientemente durante el sprint.